| ООО «Вэдекс» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «Оформление таможенных деклараций» |  |  |
| Описание жизненного цикла |  |  |
| Листов 18 |  |  |

Аннотация

Документ содержит описание жизненного цикла (далее – ЖЦ) программного обеспечения «Оформление таможенных деклараций» (далее – Система) и содержит сведения о процессах разработки и устранения неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации программного обеспечения, сведения о совершенствовании программного обеспечения, а также информацию о персонале, необходимом для обеспечения его разработки, совершенствования и поддержки.

Документ разработан с учетом требований следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 57098-2016 Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Руководство для описания процесса;

- ГОСТ Р 57193-2016 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 Информационная технология. Сопровождение программных средств;

- ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам;

- ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания.

Содержание

1. Общие сведения	4

1.1. Наименование программы	4

1.2. Особенности применения	4

1.3. Назначение программы	4

1.3.1. Функциональное назначение	4

2. Жизненный цикл	6

2.1. Стадии и процессы жизненного цикла	6

2.2. Стадия «Разработка»	8

2.2.1. Общие сведения	8

2.2.2. Процессы	10

2.2.3. Методы и средства	13

2.2.4. Персонал	13

2.3. Стадия «Производство»	14

2.4. Стадия «Поддержка»	14

2.4.1. Общие сведения	14

2.4.2. Процессы поддержки	15

2.4.3. Процесс менеджмента документации	15

2.4.4. Процесс менеджмента конфигурации	15

2.4.5. Процесс верификации	16

2.4.6. Процесс решения проблем и совершенствования	16

2.4.7. Методы и средства	18

2.4.8. Персонал	18

Общие сведения

Наименование программы

Полное наименование программы: “Программное обеспечение «Оформление таможенных деклараций»”.

Сокращенное наименование программы: «Оформление таможенных деклараций». В рамках настоящего документа употребляется также термин «Система».

Программное обеспечение «Оформление таможенных деклараций» – это российское программное обеспечение, организация-разработчик: ООО «Вэдекс».

Сайт организации-разработчика: http://it.vedexx.ru

Организация-правообладатель: ООО «Вэдекс».

Особенности применения

Система позволяет пользователю организовать рабочий процесс по подготовке таможенных деклараций на товары. Пользователями являются: физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги по подготовке таможенных деклараций на товары. Пользователь должен иметь опыт работы с операционной системой MS Windows, навык работы в сети Интернет с помощью современных веб-браузеров, а также обладать знаниями в области Таможенного законодательства Евразийского экономического союза и законодательства РФ.

Назначение программы

Функциональное назначение

Система предоставляет пользователю следующие возможности:

- получать справочную информацию: инструкцию к личному кабинету, памятки по работе со специализированным программным обеспечением «СТМ», «Альта ГТД»;

- осуществлять взаимодействие с контрагентом: запрашивать и получать информацию по заявкам в работе;

- работать с заявками на подготовку таможенных деклараций: осуществлять выбор/принятие заявок заказчика в работу или отказ, отправлять выполненную заявку на проверку заказчику, сортировать содержимое таблиц по заявкам, фильтровать содержимое таблиц по заявкам, выполнять поиск по заявкам;

- получать доступ к документации по заявкам в работе;

- устанавливать режим занятости;

- загружать документы;

- формировать документы для бухгалтерского учета.

Жизненный цикл

Стадии и процессы жизненного цикла

Стадия (в соответствии с «ГОСТ Р 57193-2016 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем»)  это период в пределах жизненного цикла программного обеспечения, который относится к состоянию его описания или реализации. При этом стадии относятся к основному развитию и достижению контрольных точек в течение жизненного цикла программного обеспечения.

Согласно «ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств», процесс жизни любой системы или программного продукта может быть описан посредством модели жизненного цикла, состоящей из стадий. При этом процесс – это совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы и выходы.

С учетом «ГОСТ Р 57193-2016 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» полный жизненный цикл Системы включает следующие типовые стадии жизненного цикла программного обеспечения:

- замысел;

- разработка;

- приобретение и поставка;

- производство;

- эксплуатация;

- поддержка;

- снятие с эксплуатации (списание).

Каждая стадия жизненного цикла Системы предполагает реализацию определенных процессов, а также применения соответствующих методов и средств их реализации.

Описание каждой стадии включает в себя:

- перечень процессов, реализуемых на данной стадии;

- описание применяемых методов;

- описание применяемых средств;

- описание требований к персоналу, необходимому для выполнения соответствующих процессов.

Далее описаны процессы, методы и средства реализации этих процессов (включая требования к персоналу), связанные со следующими стадиями жизненного цикла Системы:

- «разработка»;

- «производство»;

- «поддержка».

Указанные стадии жизненного цикла Системы направлены на достижение следующих целей:

- удовлетворение потребителей (конечных пользователей Системы и организаций-партнеров);

- улучшение качества программного обеспечения;

- устранение проблем, выявленных в ходе эксплуатации программного обеспечения;

- расширение функциональности программного обеспечения.

Стадии «замысел» и «списание» в данном документе не рассматриваются, поскольку имеют однократное применение с учетом особенностей Системы.

Стадия «эксплуатация» в данном документе также не рассматривается отдельно, поскольку эксплуатация выполняется конечными пользователями Системы, которые являются активными участниками процессов стадии «поддержка».

Описание представлено с учетом требований «ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств», а также в соответствии с принятыми в организации-разработчике политиками и процедурами в отношении процессов ЖЦ разрабатываемого программного обеспечения.

Процессы жизненного цикла Системы обеспечиваются участием специалистов организации-разработчика, включающего следующие роли сотрудников:

- менеджер продукта;

- программист;

- специалист по тестированию;

- специалист службы технической поддержки;

- технический писатель.

Высокий уровень качества программного обеспечения достигается за счет следующих аспектов:

- применение проверенных методик, формализация процессов разработки и управления требованиями;

- тестирование на всех этапах выпуска программного обеспечения;

- эффективная работа службы технической поддержки.

Стадия «Разработка»

Общие сведения

Разработка Системы осуществляется по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Новоизмайловское, пл. Конституции, д. 3, к.2 ЛИТЕР А, помещ. 70-Н, ком. 3 (БЦ «Лидер Тауэр»).

В рамках стадии «Разработка» выполняется разработка и совершенствование Системы, в том числе добавление новой функциональности, подключение дополнительных сервисов.

Каждая существенная доработка Системы выполняется как самостоятельный проект в соответствии с формализованной методикой.

Этапы разработки и совершенствования Системы выполняются с учетом требований «ГОСТ 19.10277 ЕСПД. Стадии разработки» и «ГОСТ 34.60190 Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания», в которых определены стадии создания и разработки, а также соответствующие им этапы и содержание работ для программного обеспечения и автоматизированных систем (Таблица 1).

Таблица 1 – Этапы создания программного обеспечения

| Стадии создания по ГОСТ 34.60190 | Стадии разработки по ГОСТ 19.10277 | Этапы работ по ГОСТ 19.10277 и ГОСТ 34.60190 | Содержание работ по ГОСТ 19.10277 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование требований к АС | 1. Техническое задание | Обоснование необходимости разработки программы. Формирование требований пользователя | Постановка задачи. Сбор исходных материалов |
| 2. Разработка концепции АС |  | Разработка вариантов концепции АС, удовлетворяющей требованиям пользователя | Определение структуры входных и выходных данных. Предварительный выбор методов решения задач |
| 3. Техническое задание |  | Разработка и утверждение технического задания | Определение требований к техническим средствам. Определение требований к программе. Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на нее |
| 4. Эскизный проект | 2. Эскизный проект | Разработка предварительных проектных решений. Утверждение эскизного проекта | Предварительная разработка структуры входных и выходных данных. Уточнение методов решения задачи. Разработка общего описания алгоритма решения задачи |
| 5. Технический проект | 3. Технический проект | Разработка проектных решений по системе и её частям. Разработка документации на систему и её части. Утверждение технического проекта | Уточнение структуры входных и выходных данных. Разработка алгоритма решения задачи. Определение формы представления входных и выходных данных. Разработка структуры программы. Окончательное определение конфигурации технических средств |
| 6.Рабочая документация | 4. Рабочий проект | Разработка программной документации. Разработка рабочей документации на систему и её части. Испытания программы | Программирование и отладка программы. Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101—77. Разработка, согласование и утверждение программы и методики испытаний. Проведение испытаний. Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний |
| 6.Ввод в действие | 5. Внедрение | Подготовка и передача программы на сопровождение. Подготовка персонала. Проведение тестовой эксплуатации. | Подготовка и передача программы и программной документации для сопровождения. Оформление и утверждение акта о передаче программы на сопровождение. |

Процессы

Согласно требованиям «ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств», на стадии разработки Системы реализуются следующие процессы:

- Определение и анализ требований. Процесс реализуется менеджером продукта, при участии разработчиков программного обеспечения, специалистов по тестированию и специалистов службы технической поддержки.

- Проектирование и конструирование. Процесс реализуется разработчиками программного обеспечения, при участии менеджера продукта.

- Программирование и комплексирование. Процесс реализуется программистами.

- Тестирование. Процесс реализуется специалистами по тестированию и специалистами службы технической поддержки. Процесс координируется менеджером продукта.

- На стадии «Разработка» реализуются виды деятельности и решаются задачи в соответствии с принятыми в организации политиками и регламентами в отношении процессов разработки программного обеспечения, а также с учетом требований «ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств».

Описание процессов, реализуемых на стадии «Разработка» приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Описание процессов стадии «Разработка» для Системы

| Процесс «Определение и анализ требований» |  |
| --- | --- |
| Цели | Выявление требований, которые должны быть учтены при разработке (совершенствовании) Системы. Формализация совокупности технических требований (функциональных и нефункциональных), которые должны быть учтены (реализованы) при разработке (совершенствовании) Системы |
| Выходы | Определена совокупность функциональных и нефункциональных требований, обеспечивающих удовлетворение потребностей конечных пользователей. Сформированы описания для групп требований. Определена согласованная приоритетность реализации требований |
| Участники | Менеджер продукта, программист |
| Задачи | Сбор требований. Анализ накопленных сведений, получаемых от специалиста технической поддержки. Анализ планируемого применения Системы и планируемых траекторий развития продукта и рынка в целом. Идентификация, оценка и регистрация требований. Определение требуемых характеристик и условий использования Системы. Определение ограничений для системных решений. Формирование основы для ведения переговоров с партнерами и заключения контрактов. Разработка спецификации требований, которая описывает: а) функции и возможности Системы; б) требования деловой среды; в) требования по безопасности, защищенности, эргономике, интерфейсам, рабочим операциям и сопровождению; г) проектные ограничения и квалификационные требования. Анализ требований: a) анализ системных требований на предмет реализуемости, корректности и тестируемости; б) анализ воздействия системных требований на среду применения; в) упорядочение требований (требования расставляются по приоритетам, утверждаются и обновляются); г) оценка затрат, рисков, приоритетности реализации |
| Процесс «Проектирование архитектуры» |  |
| Цели | Определение особенностей и общих механизмов реализации требований в составе Системы. Разработка программно-технической архитектуры решения, позволяющей реализовать необходимые требования |
| Выходы | Определены архитектурно-технические решения для разработки (совершенствования). Разработаны оперативные постановки задач (частные технические задания) на разработку отдельных функций и модулей Системы. Требования распределены по модулям Системы. Определены интерфейсы взаимодействия (внутренние и внешние) |
| Участники | Менеджер продукта, программист |
| Деятельность | Проектирование, документирование и согласование архитектурно-технических решений, которые необходимо реализовать |
| Задачи | Разработка архитектурного проекта, в соответствии с которым выполняется идентификация верхнего уровня архитектуры и элементов Системы и удовлетворяются заданные требования. Распределение требований по элементам Системы. Определение внутренних и внешних интерфейсов. Верификация между системными требованиями и архитектурой Системы. Документирование и согласование архитектурных решений. Разработка частных постановок задач |
| Процесс «Программирование и комплексирование» |  |
| Цели | Реализация Системы (новой версии Системы, в случае совершенствования) |
| Выходы | Функционирующая версия Системы, готовая к прохождению процедур внутреннего и внешнего тестирования |
| Участники | Программист, менеджер продукта |
| Деятельность | Реализация требований в соответствии с постановками задач |
| Задачи | Реализация требований в соответствии с задачами. Слияние ветвей проекта. Разработка конфигурации. Разработка сценариев тестирования реализованных требований (включая тестовые примеры, входные и выходные данные и т.п.). Разработка документации и материалов. |
| Процесс «Тестирование» |  |
| Цели | Обеспечение готовности версии Системы к коммерческому использованию. |
| Выходы | Функционирующая версия Системы, готовая к коммерческому использованию. |
| Участники | Специалист по тестированию, специалист службы технической поддержки |
| Деятельность | Проверка функционирования системы по контрольным спискам. Проверка покрытия требований |
| Задачи | Проверка функционирования системы по контрольным спискам. Протоколирование результатов тестирования. Фиксация выявленных ошибок. Классификация выявленных ошибок и выработка решений по их устранению (а также повторному тестированию, при необходимости) |

Методы и средства

Система разрабатывается на языке JavaScript.

После сборки Системы и ее настройки, проводится тестирование (ручное) в объеме следующих проверок:

- совместимость с различными видами браузеров;

- корректная работа личного кабинета, идентификация пользователей в Системе;

- проверка орфографии в текстовых элементах Системы;

- проверка серфинга и скорости перемещения в Системе;

- проверка состава, корректности и возможности осуществления настроек Системы;

Персонал

В ходе реализации процессов ЖЦ стадии «Разработка» участвует персонал, состав, роли и требования к квалификации которого, указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Сведения о персонале, участвующем в процессах стадии «Разработка»

| Роль | Кол-во, чел. | Квалификация |
| --- | --- | --- |
| Менеджер продукта | 1 | Релевантный опыт работы, знание в области таможенного дела, в области ИТ технологий. |
| Программист | 1 | Релевантный опыт разработки. Обязательно: знание языка разработки Java. |
| Специалист по тестированию | 1 | Релевантный опыт тестирования и разработки Систем. |
| Специалист службы технической поддержки | 1 | Релевантный опыт работы в службе технической поддержке. |

Стадия «Производство»

На стадии «Производство» реализуются виды деятельности и решаются задачи в соответствии с принятыми политиками и процедурами в отношении процессов производства, в том числе установки и проверки Системы.

В рамках стадии «Производство» осуществляется реализация следующих процессов:

- подготовка и установка Системы;

- тестирование установленной Системы.

Выявленные в ходе проверки ошибки классифицируются по следующим типам:

- критические – ошибки, которые не позволяют использовать основную функциональность Системы;

- не критические – ошибки, которые не мешают использовать основную функциональность Системы, проявляются редко и на общую работоспособность влияют незначительно.

К типовым критическим ошибкам относятся следующие ошибки:

- ошибки, блокирующие действия пользователя и мешающие пользоваться Системой;

- нарушения дизайна главного меню;

- не работает обновление личного кабинета;

Устранение выявленных проблем выполняется сотрудниками организации-разработчика в рамках выполнения технической поддержки процессов производства.

Стадия «Поддержка»

Общие сведения

Поддержка Системы осуществляется по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Новоизмайловское, пл. Конституции, д. 3, к.2 ЛИТЕР А, помещ. 70-Н, ком. 3 (БЦ «Лидер Тауэр»).

Сопровождение (поддержка) программного обеспечения – процесс улучшения, оптимизации и устранения дефектов программного обеспечения после передачи в эксплуатацию. В ходе сопровождения в Систему вносятся изменения с тем, чтобы исправить обнаруженные в процессе использования дефекты и недоработки, а также для добавления новой функциональности с целью повышения удобства использования и применимости Системы.

Сопровождение программного обеспечения производится с учетом требований «ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 Информационная технология. Сопровождение программных средств».

Процесс сопровождения состоит из работ и задач, реализуемых персоналом сопровождения (служба технической поддержки организации-разработчика) с привлечением (при необходимости) персонала, задействованного при реализации процессов стадии «Разработка».

Процессы поддержки

Согласно требованиям «ГОСТ Р ИСО_МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств» на стадии поддержки Системы реализуются следующие процессы:

- менеджмент документации;

- менеджмент конфигурации;

- верификация;

- устранение неисправностей и совершенствование;

- техническая поддержка.

Процесс менеджмента документации

Цель процесса менеджмента документации заключается в разработке и сопровождении (поддержании в актуальном состоянии) документации по Системе.

Документация на Систему выпускается (и идентифицируется) в соответствии с действующими требованиями.

Документированием сопровождаются все процессы жизненного цикла Системы.

Подготовленные документы рассматриваются и редактируются по формату, техническому содержанию и стилю представления в соответствии со стандартами на документацию.

Изменения в документацию вносятся при выполнении процессов сопровождения Системы.

Процесс менеджмента конфигурации

Цель процесса менеджмента конфигурации заключается в установлении и сопровождении целостности составных частей Системы и обеспечении их доступности для заинтересованных сторон.

Основными задачами процесса менеджмента конфигурации являются:

- разработка плана менеджмента конфигурации программного обеспечения;

- контроль модификаций и выпусков составных частей Системы;

- обеспечение доступности модификаций и выпусков для соответствующих заинтересованных сторон;

- регистрация и предоставление (по запросу) информации о статусе составных частей и модификаций Системы;

- обеспечение завершенности и согласованности составных частей;

- контроль хранения, обработки и поставки составных частей.

Процесс верификации

Цель процесса верификации заключается в подтверждении того, что Система соответствует заданным требованиям.

Основными задачами процесса верификации являются:

- разработка и осуществление стратегии верификации;

- определение критериев верификации;

- выполнение требуемых действий по верификации;

- определение и регистрация дефектов;

- предоставление результатов верификации заинтересованным сторонам.

Виды деятельности и задачи верификации, включая соответствующие методы, технические приемы и инструментарий для выполнения задач, выбираются в зависимости от конечных целей действий в течение жизненного цикла Системы.

Процесс решения проблем и совершенствования

Цель процесса решения проблем (устранения неисправностей) и совершенствования Системы заключается в обеспечении гарантии того, что все выявленные проблемы идентифицируются, анализируются, контролируются и подвергаются менеджменту для осуществления их решения.

Основными задачами процесса являются:

- разработка стратегии менеджмента проблем;

- регистрация, идентификация и классификация проблем;

- анализ и оценка проблем для определения приемлемого решения (решений);

- решение проблем;

- отслеживание проблем вплоть до их закрытия (завершения решения).

Процесс решения проблем является циклическим. Обнаруженные в других процессах проблемы вводятся в процесс решения проблем в качестве исходных данных. Каждая проблема классифицируется по категории и приоритету для облегчения анализа тенденций и эффективного использования ресурсов при решении проблем.

По выявленным проблемам инициируются необходимые действия в соответствии с категорией и приоритетом. Заинтересованные стороны информируются о существовании проблем и реализуемых мероприятиях по их решению (выполняется при необходимости, посредством коммуникаций через службу технической поддержки организации-разработчика).

По накопленным сведениям, о проблемах проводится регулярный (ежеквартально) анализ тенденций. Устанавливаются и анализируются причины проблем, которые далее, если возможно, устраняются. Состояние по каждой зарегистрированной проблеме отслеживается и отражается в регулярных внутренних отчетах.

Процесс устранения неисправностей и совершенствования начинается в одном из следующих случаев:

- обнаружена ошибка в процессе тестирования Системы;

- поступило обращение конечного пользователя в службу технической поддержки;

С обращениями пользователей и партнеров работают специалисты отдела технической поддержки.

Техническая поддержка

На стадии «Поддержка» служба технической поддержки организации-разработчика осуществляет техническую поддержку пользователей Системы. Техническая поддержка Системы организована в форме приема, регистрации и обработки обращений, поступающих от пользователей Системы.

Обратиться в службу технической поддержки Системы можно с использованием следующих каналов связи:

- телефон: +7 (812) 309-98-28;

- электронная почта: support@vedexx.ru

- форма обратной связи на сайте.

Режим работы службы технической поддержки: по московскому времени: пн. - пт. 10:00 - 18:00.

Сведения об актуальных контактах и режиме работы службы технической поддержки размещены на странице официального сайта организации-разработчика http://it.vedexx.ru

В ходе эксплуатации Системы сотрудниками организации-разработчика осуществляется контроль регистрации пользователей и контроль предоставляемых услуг (сервисов).

Методы и средства

Техническая поддержка организована в форме приема и обработки обращений, поступающих от непосредственных пользователей Системы.

Техническая поддержка Системы организована с учетом категории и критичности проблем. В службу технической поддержки по организованным каналам поступают обращения, которые обрабатываются в порядке их поступления. Вне очереди могут обрабатываться обращения с высоким уровнем критичности, требующие экстренного вмешательства или консультации специалистов технической поддержки. К таким обращениям могут быть отнесены, например, вопросы восстановления работоспособности Системы.

Для пожеланий и предложений по работе Системы можно воспользоваться электронной почтой: support@vedexx.ru

Актуальные сведения о каналах технической поддержки, режиме работы службы технической поддержки размещены на странице официального сайта организации-разработчика.

Режим работы Службы поддержки: По московскому времени: пн. - пт. 10:00 - 18:00.

Фактический почтовый адрес, по которому осуществляется процесс поддержки: 196247, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Новоизмайловское, пл. Конституции, д. 3, к.2 ЛИТЕР А, помещ. 70-Н, ком. 3 (БЦ «Лидер Тауэр»).

Персонал

В ходе реализации процессов стадии «Поддержка» участвует персонал, состав, роли и количество которого, приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Сведения о персонале, участвующем в процессах стадии «Поддержка»

| Роль | Кол-во, чел. |
| --- | --- |
| Специалист службы технической поддержки | 1 |
| Специалист по тестированию | 1 |
| Менеджер продукта | 1 |